# Stock-Vis 기술 로드맵

그래프 기반 투자 분석 플랫폼의 기술적 차별화 및 Lock-in 전략

# 개요

이 로드맵은 Stock-Vis가 후발주자 대비 독보적인 위치를 확보하기 위한 기술적 발전 단계를 정의합니다. 핵심 원칙은 "시간이 지날수록 따라잡기 어려운 자산"을 축적하는 것입니다.

## 단계별 요약

| Phase | 목표 | 트리거 조건 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 핵심 가치 검증 | MVP 출시 | 현재 ~ 3개월 |
| Phase 2 | Lock-in 구조 구축 | MAU 1,000+ 달성 | 3 ~ 9개월 |
| Phase 3 | 인프라 확장 | DAU 10,000+ 또는 쿼리 지연 발생 | 9 ~ 18개월 |
| Phase 4 | 기술적 해자 완성 | 시장 선도 위치 확보 | 18개월 ~ |

# Phase 1: 핵심 가치 검증

목표: Chain Sight의 실제 유용성을 증명하고, 그래프 스키마의 기초를 탄탄하게 구축

### 핵심 집중 영역

- 그래프 스키마 설계: 한국 시장 특화 관계 모델링 (재벌 계열사, 공급망, 정책 민감도)

- Chain Sight MVP: 뉴스 → 영향 종목 연결의 기본 기능 구현

- 예측 정확도 측정: 예측 vs 실제 주가 변동 추적 시스템 구축

- 사용자 피드백 수집: "이 연결이 유용한가?" 직접 검증

### 기술 스택

- Neo4j 단일 인스턴스 (노드 수십만 개까지 충분)

- Django REST Framework + Next.js (현재 아키텍처 유지)

- Claude API 기본 통합 (DataBasket AI 분석)

- PostgreSQL (사용자 데이터, 예측 기록)

### 하지 말아야 할 것

- 분산 그래프 처리 (JanusGraph, Neo4j Fabric) - 아직 불필요

- GPU 가속화 - 데이터 규모가 작음

- GNN 모델 개발 - 기본 기능 검증이 먼저

- 특허 출원 - 아이디어 검증 후 진행

# Phase 2: Lock-in 구조 구축

목표: 사용자가 "떠나기 아까운" 개인화 자산을 축적하게 만들기

### 핵심 집중 영역

- 예측 트랙 레코드 시스템: 사용자의 예측 기록 + 적중률 자동 추적

- 개인화 워치리스트: 단순 종목 리스트 → 사용자 정의 관계 + 메모가 포함된 그래프

- 지능형 알림: 내 워치리스트 기반 2-3차 연결 이벤트 감지

- 유료화 구조: 무료(탐색) → 유료 Tier 1(저장/추적) → 유료 Tier 2(예측/분석)

### 기술 과제

- 예측-결과 매칭 시스템: 예측 시점 주가 스냅샷 저장 + 일정 기간 후 결과 비교

- 실시간 알림 파이프라인: Celery + Redis 기반 이벤트 처리

- 그래프 쿼리 최적화: 빈번 접근 서브그래프 캐싱 (Redis)

- 피드백 루프 구축: Chain Sight 예측 정확도 → 모델 개선 사이클

### Hooking Point 설계

- "내 예측 적중률 67%, 상위 15%" - 다른 플랫폼에 없는 개인 자산

- "내가 발견한 연결고리 127개, 실제 맞은 것 89개" - 이동 시 소실

- 커스텀 알림 설정 - 다시 세팅하기 번거로움

# Phase 3: 인프라 확장

목표: 대규모 트래픽과 데이터 증가에 대응하는 확장 가능한 아키텍처 구축

트리거: DAU 10,000+ 또는 그래프 쿼리 지연 500ms 초과 시 진입

### 핵심 집중 영역

- 그래프 데이터베이스 성능 최적화

- AI 추론 파이프라인 효율화

- 데이터 통합 자동화

### 기술 과제

- 인메모리 그래프 캐싱: High-Centrality 서브그래프를 RedisGraph에 캐싱

- Graph-Augmented Generation 최적화: 관련 서브그래프만 추출하여 LLM Context에 주입

- 지식 임베딩 선행 학습: 노드/엣지를 벡터로 임베딩하여 유사도 기반 빠른 추론

- Incremental Graph Update: 변경분만 실시간 업데이트하는 증분 처리

- Multi-Modal Graph Fusion: 뉴스(비정형) + 재무제표(정형) + 주가(시계열) 통합 ETL

# Phase 4: 기술적 해자 완성

목표: 후발주자가 따라올 수 없는 기술적 진입장벽 구축

### 핵심 집중 영역

- 동적 관계 발견 알고리즘: 사용자 행동 데이터에서 새로운 종목 간 관계 자동 발견

- Graph-Aware RAG: 다중 홉 추론을 검색에 통합하여 환각 최소화

- 시간축 그래프 분석: 과거 유사 패턴 감지 및 예측 정확도 향상

- 특허 출원: 핵심 알고리즘 지적재산권 확보

### 기술 과제

- 분산 그래프 처리: Neo4j Fabric 또는 JanusGraph로 수평 확장

- GPU 가속화: RAPIDS cuGraph로 대규모 그래프 알고리즘 병렬 처리

- GNN 기반 추론 모듈: Graph Attention Network로 관계 중요도 자동 학습

- 경량화 모델 배포: 모바일/엣지 디바이스용 추론 모델

# 핵심 원칙

진짜 진입장벽은 복잡한 인프라가 아니라, "시간이 지나면서 쌓이는 데이터와 학습된 예측 모델"이다.

1. 그래프 데이터의 깊이: 한국 시장 특화 관계망은 시간이 지날수록 정교해지고, 이 데이터는 처음부터 다시 수집할 수 없다.

2. 예측 모델의 학습: Chain Sight 예측 → 실제 결과 피드백 루프가 돌수록 정확도가 올라가고, 이 학습 데이터는 경쟁사가 가질 수 없다.

3. 사용자 자산의 축적: 예측 트랙 레코드, 커스텀 관계 설정, 알림 히스토리는 이동 불가능한 개인 자산이 된다.

각 Phase의 기술은 이 세 가지 자산을 축적하기 위한 도구이지, 그 자체가 목적이 아니다.